Сводный ежеквартальный отчет по объемам финансирования

областных целевых программ и результатам освоения средств

за 2013 год

единица измерения: тыс.руб.

| Наименование областной программы | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Федеральный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено | источник | профинансировано | освоено |
|  | всего | в т.ч. кредит. задолж. |  |  | всего | в т.ч. кредит. задолж. |  |  | всего | в т.ч. кредит. задолж. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Молодёжь Новгородской области на 2011-2015 годы | 74 | 0 | 74 | 56 | 56 | 0 | 56 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2. Развитие образования и науки в Новгородской области на 2011-2015 годы | 5 263 | 0 | 5 263 | 4 023 | 4 013 | 0 | 4 013 | 1 250 | 1 250 | 0 | 1 250 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 3. Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2013-2015 годы | 15 032 | 0 | 14 845 | 15 637 | 14 327 | 0 | 14 140 | 868 | 705 | 0 | 705 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 4. Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории области на 2012-2015 годы | 24 | 0 | 24 | 19 | 19 | 0 | 19 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5. Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы (реализация мероприятий программы осуществлялась за счёт остатков прошлых лет) | 309 | 0 | 309 | 281 | 281 | 0 | 281 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 6. Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014 годы и на период до 2020 года | 19 179 | 0 | 19 179 | 18 071 | 17 949 | 0 | 17 949 | 1 510 | 1 230 | 0 | 1 230 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 7. Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Новгородской области на 2013- и 2015 годы | 928 | 0 | 928 | 705 | 699 | 0 | 699 | 250 | 229 | 0 | 229 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 8. Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области на 2012-2014 годы | 295 | 0 | 295 | 386 | 275 | 0 | 275 | 22 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 9. Культура Новгородской области 2012-2014 годы | 1 362 | 0 | 1 362 | 967 | 967 | 0 | 967 | 395 | 395 | 0 | 395 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 10. Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новгородской области на 2011-2015 годы | 1 561 | 0 | 1 561 | 1 498 | 1 389 | 0 | 1 389 | 173 | 172 | 0 | 172 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 11. Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | 4 477 | 0 | 4 477 | 3 600 | 3 600 | 0 | 3 600 | 877 | 877 | 0 | 877 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12. Развитие малого и среднего предпринимательства в области на 2008-2015 годы | 1 050 | 0 | 1 050 | 550 | 550 | 0 | 550 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 13. Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Новгородской области на 2013 – 2015 годы | 97 | 0 | 97 | 324 | 97 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 14. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закреплённого жилого помещения (реализация мероприятий программы осуществлялась за счёт остатков прошлых лет) | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Итого: | 49 656 | 0 | 49 469 | 46 122 | 44 227 | 0 | 44 040 | 5 899 | 5 429 | 0 | 5 429 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| в том числе остатки прошлых лет (по программам №№5,14): | 314 | 0 | 314 | 286 | 286 | 0 | 286 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |