Утверждаю:

Глава Окуловского

муниципального района

______________ Н.А.Потапова

План

ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения

в Окуловском муниципальном районе на 2014 год.

| № | Направление автомобильной дороги | Объем необходимого финансирования тыс.руб. | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Окуловское городское поселение |  |  |
| 2 | г.Окуловка, ул.Стрельцова | 221 | 3 квартал 2014 года |
| 3 | г.Окуловка, ул.Кирова | 270 | 3 квартал 2014 года |
| 4 | г.Окуловка, ул.Островского | 450 | 3 квартал 2014 года |
| 5 | г.Окуловка, ул. Космонавтов | 360 | 3 квартал 2014 года |
| 6 | г.Окуловка, ул.Новгородская | 560 | 3 квартал 2014 года |
| 7 | г.Окуловка, ул.Ленина | 310 | 3 квартал 2014 года |
| 8 | г.Окуловка, ул.Магистральная | 460,9 | 3 квартал 2014 года |
|  | всего | 2631,9 |  |
| 9 | Межпоселенческие дороги |  |  |
| 10 | От а/д Окуловка-Боровичи до д.Чудово | 240 | 3 квартал 2014 года |
| 11 | От д.Завод до д.Стари | 316 | 3 квартал 2014 года |
| 12 | От д.Чернецко до д.Оленино | 450 | 3 квартал 2014 года |
| 13 | От д.Кренично до д.Петрово | 572,9 | 3 квартал 2014 года |
|  | всего | 1578,9 |  |
| 14 | Угловское городское поселение |  |  |
| 15 | п.Угловка, ул.Кирова | 509 | 3 квартал 2014 года |
|  | всего | 509,4 |  |
| 16 | Кулотинское городское поселение |  |  |
| 17 | п.Кулотино, ул.Кирпичная горка | 736,8 | 3 квартал 2014 года |
|  | всего | 736,8 |  |
| 18 | Боровенковское сельское поселение |  |  |
| 19 | ж/д ст. Торбино, ул.Пионерская | 250 | 3 квартал 2014 года |
| 20 | ж/д ст. Торбино, Новый переулок | 136,3 | 3 квартал 2014 года |
| 21 | ж/д ст. Торбино, ул.Молодежная | 140 | 3 квартал 2014 года |
|  | всего | 526,3 |  |
| 22 | Котовское сельское поселение |  |  |
| 23 | д.Горбачева | 83,3 | 3 квартал 2014 года |
| 24 | д.Каташино | 133,3 | 3 квартал 2014 года |
| 26 | д.Великуша | 204,4 | 3 квартал 2014 года |
|  | всего | 421,0 |  |
| 27 | Турбинное сельское поселение |  |  |
| 28 | д.Перестово от дороги Окуловка-Перестово-Горы от д.1 до д.165 | 210,5 | 3 квартал 2014 года |
|  | всего | 210,5 |  |
| 29 | Березовикское сельское поселение |  |  |
| 30 | с.Березовик, ул.Центральная | 149,5 | 3 квартал 2014 года |
| 31 | с. Березовик, ул.Лесная | 25 | 3 квартал 2014 года |
| 32 | д.Мануйлова | 36 | 3 квартал 2014 года |
| 33 | всего | 210,5 |  |
| 34 | ИТОГО: | 6825,3 |  |