Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА

новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2014 № 1993

г.Окуловка

Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Окуловского городского поселения на 2015-2017 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные   акты   Российской   Федерации»,   от  10   декабря  1995  года

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Положением о муниципальном дорожном фонде Окуловского городского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 12.12.2013 №201, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 23.09.2013 №1175, Соглашением от 21.06.2013 № 9 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Окуловского муниципального района и Администрацией Окуловского городского поселения»  и в целях обеспечения развития  автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения, Администрация Окуловского муниципального района

## ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения на 2015-2017 годы».

2. Опубликовать постановление в газете «Окуловский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Первый заместитель

Главы администрации района  С.В. Кузьмин

лс

№1993-п

Утверждена

постановлением Администрации

Окуловского муниципального

района от 31.10.2014 № 1993

Муниципальная  программа

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Окуловского городского поселения

на 2015-2017 годы»

( далее – муниципальная программа)

Паспорт муниципальной

программы

- Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района (далее – Комитет)

- Соисполнители муниципальной программы:

отсутствуют

- Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют.

- Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя (по годам) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 |  | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Цель 1. Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Окуловского городского поселения (далее – поселение) |
| 1.1. | Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, мостов и тротуаров |
| 1.1.1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, мостов и тротуаров (км) | 5,963 | 3,125 | 3,718 |
| 2. | Цель 2. Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |
| 2.1. | Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения |
| 2.1.1. | Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения поселения, км | 121,87 | 121,87 | 121,87 |

- Сроки реализации муниципальной программы:

2015-2017 годы.

6.Объемы и источники финансирования муниципальной  программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

|  | Источник финансирования |
| --- | --- |
| Год | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет Окуловского городского поселения | Внебюджет- ные источники | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2015 | - | 6634,00 | 10840,66 | - | 17474,66 |
| 2016 | - | 3675,00 | 14504,50 | - | 18179,50 |
| 2017 | - | 3840,37 | 3163,29 | - | 7003,66 |
| ВСЕГО | - | 14149,37 | 28508,45 | - | 42657,82 |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

увеличение доли протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения;

сохранность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения за счет приоритетного выполнения работ по содержанию автомобильных дорог поселения;

повышение обеспеченной скорости движения автомобилей по автомобильным дорогам общего пользования местного значения поселения и улучшение доступности территорий поселения;

повышение удобства и безопасности поездок, снижение ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения поселения;

повышение уровня инвестиционной привлекательности территории поселения.

Характеристика текущего состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории поселения

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения составляет 121,87 км, это 177 автомобильных дорог.

Развитие многих ведущих отраслей – лесной, торговли, сельского хозяйства и туризма,  - ориентированных на обслуживание автотранспортом, во многом зависит от состояния сети автомобильных дорог.

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения являются ключевыми задачами органов местного самоуправления.

Выполнение комплекса работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения является одним из важнейших условий обеспечения их сохранности, повышения безопасности движения и экологической безопасности объектов, долговечности и надежности, автомобильных дорог и сооружений на них, эффективности обслуживания пользователей и оптимизации расходования бюджетных средств.

Объекты дорожной инфраструктуры имеют высокую степень физического и морального износа, превышающую предельно допустимую норму. Эксплуатационное состояние большинства дорог и улиц поселения не отвечает требованиям государственного стандарта.

Основными проблемами развития автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения являются:

неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние и высокая степень износа  сети автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, отставание в развитии дорожной сети от потребностей экономики и населения поселения;

увеличение объема перевозок тяжеловесных и крупногабаритных грузов причиняет существенный вред дорожному покрытию при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения поселения.

воздействие негативных внешних факторов, большая нагрузка на дорожное покрытие приводят к тому, что на дорогах образуются трещины и выбоины, а дорожное полотно приходит в ненадлежащее техническое состояние.

Приоритетами муниципальной политики в дорожной отрасли на территории поселения являются:

а) развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного

значения поселения, обеспечивающее увеличение протяженности автомобильных дорог поселения, соответствующих нормативным требованиям и повышение пропускной способности дорожной сети;

б) совершенствование системы планирования развития дорожного хозяйства, ориентированной на достижение целевых показателей транпортно-эксплуатационного состояния по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, а также внедрение системы планирования дорожного деятельности;

в) формирование системы финансирования, направленной на повышение эффективности использования бюджетных средств и имущества дорожного хозяйства;

г) обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, в том числе посредством обеспечения контроля за перевозкой тяжеловесных грузов и качества выполнения дорожных работ.

Таким образом, обозначенные проблемы в дорожном хозяйстве поселения требуют решения основных задач с помощью программного подхода.

Реализация муниципальной программы направлена на создание условий для улучшения качества жизни населения и развитие транспортной инфраструктуры.

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

В настоящее время социально-экономическое развитие поселения во многом сдерживается из-за неудовлетворительного состояния дорожной сети, высокой степени износа значительной части дорог. Именно поэтому особое значение приобретает осуществление мероприятий, направленных на сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети и повышение безопасности движения.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразиться в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск повышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный риск цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов ремонта и содержания, автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения.

Механизм управления реализацией муниципальной программы

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями, предложениями по корректировке муниципальной программы и контроль осуществляет заместитель Главы Администрации Окуловского муниципального района, председатель комитета  жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района.

Комитет  осуществляет:

- координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

- обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

- подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, исполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполни тель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения | Комитет | 2015-2017 гг. | 2.1.1 | Бюджет Окуловского городского поселения |  |  |  |
| 1.1 | Расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, посыпка автомобильных дорог пескосоляной смесью, приобретение пескосоляной смеси, погрузка и вывозка снега, пропуск талой воды | Комитет | 2015-2017 гг. | 2.1.1 | Областной бюджет | 3428,86 | 3675,0 | 3840,37 |
| 1.2 | Грейдерование автомобильных дорог с подсыпкой, очистка бордюрного камня от песка, расчистка дренажных канав, установка водопропускных труб | Комитет | 2015-2017 гг. | 2.1.1 | Бюджет Окуловского городского поселения | 516,25 | 542,06 | 566,46 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог, мостов и тротуаров | Комитет | 2015-2017 гг. | 1.1.1 | Бюджет Окуловского городского поселения |  |  |  |
| 2.1 | г. Окуловка, ул. Новгородская |  |  |  |  | - | 6631,42 | - |
| 2.2 | г. Окуловка, ул.Коммунаров |  |  |  |  | - | 3570,58 | - |
| 2.3 | г.Окуловка, ул.Чайковского |  |  |  |  | 748,10 | - | - |
| 2.4 | г.Окуловка, ул.Крупская |  |  |  |  |  | - | 1496,21 |
| 2.5 | г.Окуловка, ул.Революции, 10200 кв.м |  |  |  |  | 7587,48 | - | - |
| 2.6 | г.Окуловка, ул.Войкова, 350 кв.м |  |  |  |  | 428,01 | - | - |
| 2.7 | г.Окуловка, от ул.Энгельса д.1 до пересечения с ул.Заводская, 2175 кв.м |  |  |  |  | - | 2659,82 | - |
| 2.8 | г.Окуловка, ул.Володарского, 1506 кв.м |  |  |  |  | 110,27 | - | - |
| 2.9 | г.Окуловка, ул.2-я Красноармейская |  |  |  |  |  | - | 1100,62 |
| 2.10 | г.Окуловка, ул.Энергетиков, 1950 кв.м |  |  |  |  | 1450,55 | - | - |
| 2.11 | г.Окуловка, ул.Рылеева |  |  |  |  | - | 1100,62 | - |
| 2.12 | Ремонт тротуара под железнодорожным мостом в г.Окуловка | Комитет | 2015-2017 гг. | 1.1.1 | Областной бюджет | 417,56 | - | - |
| 2.13 | Разработка проектно-сметной документации моста, плотины «верхняя» на реке Перетна, Нижнего водохранилища | Комитет | 2015-2017 гг. | 1.1.1 | Областной бюджет | 2787,58 | - | - |