Утверждаю:

Первый заместитель Главы

администрации района,

председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом

_______________	Ю.А. Везенберг

Дизайн-проект

Окуловского городского поселения

в рамках муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения на 2018-2022 годы»

Спортивная площадка ЛОКОМОТИВ

Благоустройство дворовой территории

Окуловского городского поселения

г. Окуловка, ул. ул. Коммунаров

Мероприятия благоустройства по муниципальной программе  «Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения на 2018-2022 годы»:

Общая стоимость перечня работ составляет 528 890 рублей на 2018 год (первый этап):

Установка скамеек,  урн, фонарных столбов, системы видеонаблюдения, спортивного комплекса, спортивное покрытие.

Объемы  и источники финансирования:

Федеральный  бюджет -  268 951 рублей 49 копейки;

Областной бюджет – 154 160 рублей 51 копейка;

Бюджет Окуловского городского поселения – 105 778 рублей;

Общая стоимость перечня работ составляет 1 919 686  рублей на 2019 год (второй этап):

Установка газонного ограждения, системы видеонаблюдения, фонарных столбов, волейбольной площадки, установка спортивного оборудования, детского спортивного комплекса, спортивное покрытие.

Объемы  и источники финансирования:

Федеральный  бюджет – 976 199 рублей 97 копейки;

Областной бюджет – 559 548 рублей 83 копейки;

Бюджет Окуловского городского поселения – 383 937 рублей 20 копеек.

Мероприятия для маломобильных групп населения:

При благоустройстве территории отсутствуют бордюры при сопряжении между тротуарами и дорогами для формирования безбарьерного каркаса благоустраиваемой территории

Место нахождение:

ул. Коммунаров , г. Окуловка, Новгородская область

Стадион «Локомотив» - когда-то здесь кипела жизнь, проводились праздники, спортивные соревнования по футболу, лёгкой атлетике. Хотя и назывался этот парк "Сад отдыха железнодорожников", но отдыхал здесь весь город. Была летняя эстрада, танцплощадка и, конечно, стадион.

Благоустройство данной территории необходимо для жителей этого района.

Сегодня это так:

Планируемые виды работ на 2018 год (первый этап):

Благоустройства территории:

Установка спортивной  площадки:

Ожидаемый результат благоустройства в 2018 году:

Финансовые затраты на работы по благоустройству на 2018 год:

| Стадион Локомотив 1 этап |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на работы по благоустройству, входящие в состав минимального перечня видов работ | Единицы измерения | Норматив финансовых затрат на 1 единицу измерения (рубли) | Объем работ | Сумма |
| 1 | Установка скамеек | шт. | 5 000,00 | 2,00 | 10 000,00 |
| 2 | Установка урн | шт. | 2 000,00 | 2,00 | 4 000,00 |
| 3 | Установка фонарных столбов | шт. | 20 000,00 | 2,00 | 40 000,00 |
| 4 | Установка системы видиеонаблюдения | шт. | 24 500,00 | 1,00 | 24 500,00 |
| 5 | Вырубка деревьев | шт. | 15 178,00 | 4,00 | 60 712,00 |
| 6 | Установка спортивного комплекса: |  |  |  |  |
|  | комплект из 3-х турников, 2-х скамеек для пресса, шведская стенки, каната и гимнастических колец (8828х6170) | шт. | 149 050,00 | 1,00 | 149 050,00 |
| 7 | Спортивное покрытие для улицы из резиновой крошки.(Бесшовное покрытие Sporto, 20 мм) | кв/м | 1 350,00 | 55,00 | 74 250,00 |
| 8 | Монтаж спортивного комплекса | шт. | 50 599,14 | 1,00 | 50 599,14 |
| 9 | Укладка спортивного покрытия | шт. | 52 889,43 | 1,00 | 52 889,43 |
| 10 | Установка бортового камня | м | 1 143,44 | 55,00 | 62 889,43 |
| итого |  |  |  |  | 528 890,00 |

Планируемые виды работ на 2019 год (второй этап):

Установка спортивной  площадки в 2019 году:

Ожидаемый результат благоустройства

Финансовые затраты на работы по благоустройству на 2019 год:

| Стадион Локомотив 2 этап |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на работы по благоустройству, входящие в состав минимального перечня видов работ | Единицы измерения | Норматив финансовых затрат на 1 единицу измерения (рубли) | Объем работ | Сумма |
| 1 | Установка газонного ограждения | пог.м. | 920,00 | 325,00 | 299 000,00 |
| 2 | Установка системы видеонаблюдения | шт. | 24 500,00 | 1,00 | 24 500,00 |
| 3 | Установка фонарных столбов | шт. | 20 000,00 | 4,00 | 80 000,00 |
| 4 | Установка волейбольной площадки | шт. | 250 000,00 | 1,00 | 250 000,00 |
| 5 | Установка спортивного оборудования: в т.ч. |  |  | 5,00 | 199 463,00 |
|  | Тренажер (КСИЛ 7520) | шт. | 31 900,00 | 1,00 | 31 900,00 |
|  | Тренажер (КСИЛ 7531) | шт. | 50 897,00 | 1,00 | 50 897,00 |
|  | Тренажер (КСИЛ 7526) | шт. | 36 597,00 | 1,00 | 36 597,00 |
|  | Тренажер (КСИЛ 7535) | шт. | 37 147,00 | 1,00 | 37 147,00 |
|  | Тренажер (КСИЛ 7532) | шт. | 42 922,00 | 1,00 | 42 922,00 |
| 6 | Монтаж спортивного комплекса | шт. | 82 000,00 | 1,00 | 82 000,00 |
| 7 | Укладка спортивного покрытия | шт. | 1 000,00 | 135,75 | 135 750,00 |
| 8 | Установка детского спортивного комплекса в т.ч. |  |  | 2,00 | 208 010,00 |
|  | Детский спортивный комплекс (КСИЛ 6337) | шт. | 89 100,00 | 1,00 | 89 100,00 |
|  | Детский спортивный комплекс "АТЛАНТ" (КСИЛ 6499) | шт. | 118 910,00 | 1,00 | 118 910,00 |
| 9 | Спортивное покрытие для улицы | шт. | 1 720,00 | 135,75 | 233 490,00 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1 919 686,00 |