Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА

новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2019 № 202

г.Окуловка

Об утверждении муниципальной  программы

«Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2019-2021 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации», с решением Совета депутатов Окуловского городского  поселения   от  26.12.2018 № 137 «О бюджете Окуловского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,  Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2019-2021 годы».

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Главы администрации

района, председатель комитета по

управлению муниципальным имуществом  Ю.А. Везенберг

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации Окуловского муниципального района от № |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2019-2021 годы» (далее - муниципальная программа)

ПАСПОРТ

муниципальной программы

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района (далее - Комитет)

2. Соисполнители муниципальной программы:

отдел благоустройства и городского хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации.

3. Участники муниципальной программы (при наличии):

Организации, заключившие муниципальные контракты (договора) по результатам электронных торгов, ТОС «Наш дворик», ТОС «Мы вместе»

4. Подпрограммы муниципальной программы:

«Уличное освещение территории Окуловского городского поселения»;

«Организация и содержание мест захоронения на территории  Окуловского городского поселения»;

«Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка»;

«Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского  поселения».

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

|  | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Цель - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания Окуловского городского поселения (далее – поселение), создание системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения с целью удовлетворения потребностей населения поселения в благоприятных условиях; |
| 1.1. | Задача 1 Уличное освещение территории Окуловского городского поселения |
| 1.1.1. | Оплата за электроэнергию (уличное освещение), % | 70 | 70 | 70 |
| 1.1.2. | Техническое обслуживание сетей уличного освещения, шт. | 1462 | 1467 | 1477 |
| 1.1.3. | Строительство сетей уличного освещения и установка дополнительных светильников, шт. | 5 | 10 | 20 |
| 1.2. | Задача 2. Организация и содержание мест захоронения на территории Окуловского городского поселения |
| 1.2.1. | Организация и содержание мест захоронения на территории поселения, шт. | 4 | 5 | 5 |
| 1.3. | Задача 3. Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка |
| 1.3.1. | Строительство кладбища традиционного захоронения в г. Окуловка, ед. | 1 | - | - |
| 1.4. | Задача 4. Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского поселения |
| 1.4.1. | Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проектов местных инициатив граждан, % | 50 | 50 | 50 |
| 1.4.2. | Проведение прочих мероприятий, шт. | 14 | 14 | 14 |
| 1.4.3. | Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проекта «Народный бюджет» | 50 | - | - |

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2019– 2021 годы.

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

|  | Источник финансирования |
| --- | --- |
| Год | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет Окуловского муниципального района (далее – бюджет района) | Бюджет Окуловского городского поселения (далее – бюджет поселения) | Внебюджетные источники | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 |  |  |  | 21375,185 |  |  |
| 2020 |  |  |  | 16340 |  |  |
| 2021 |  |  |  | 16360 |  |  |
| всего |  |  |  | 54075,185 |  |  |

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

-  улучшение санитарного и экологического состояния территории поселения;

- повышение общего  уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в надлежащее состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем по благоустройству;

-восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенных пунктах;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- прочие мероприятия.

I. Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной программы

В вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем, населенные пункты поселения не отвечают современным требованиям по степени благоустройства.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий, а также состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления Окуловского муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству территории поселения не приобрели пока комплексного, постоянного  характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно  внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных  отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество  несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные  домовладения не ухожены. Накопление промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем  обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием  закрепленных территорий организации, расположенные на территориях  населенных пунктов поселения.

Содержание системы наружного освещения осуществляется за счет средств бюджета поселения. Проблема слабой освещенности улиц особенно остро проявляется в осенне-зимний период, когда продолжительность светового дня уменьшается до нескольких часов в сутки. Для стабильной работы сетей наружного освещения необходимы бесперебойная подача электроэнергии и оплата потребленных энергоресурсов. Осветительное оборудование требует эксплуатации и ремонта, своевременной замены перегоревших ламп для поддержания освещенности территорий.

Организация похоронного дела позволяет обеспечить право граждан на погребение, а содержание общественных кладбищ является необходимым элементом реализации данного права. На территории кладбищ необходимо регулярно производить работы по ремонту дорожек, ограждению территории, обустройству дополнительных контейнерных площадок для бытового и крупногабаритного мусора, вывозу мусора,  осуществлять по необходимости снос аварийных деревьев, выполнять обрезку кустарников, зимой расчищать подъездные пути.

Необходимость строительства нового кладбища на территории Окуловского городского поселения возникла в связи с отсутствием мест под захоронения на территории Центрального кладбища № 1 и нового  кладбища № 2 г. Окуловка и других действующих кладбищ с запасом земель для погребения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового  года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов

государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству необходимо использовать программно - целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет способствовать повышению уровня  комфортного проживания населения.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с  настоящей муниципальной программой.

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения, создание системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни  населения с целью удовлетворения потребностей населения города в благоприятных условиях.

Для достижения поставленных целей в муниципальной программе реализуются меры для решения следующих основных задач:

- приведение территории  поселения в  соответствие с  нормативным и требованиям и, предъявляемым и к озеленению, с требованиями санитарно эпидемиологических и экологических норм;

- организация освещения улиц поселения в  целях улучшения условий проживания жителей;

- развитие услуг в сфере погребения и похоронного дела, содействие совершенствования системы организации похоронного дела;

- проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения с учетом приоритетности таких мероприятий и обеспечением минимизации негативных последствий от их проведения для жителей поселения, а также осуществление работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов благоустройства.

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Выполнению поставленных задач в муниципальной программе могут помешать системные бюджетные, социальные, управленческие и прочие риски, которые могут оказать влияние на конечный результат реализации мероприятий муниципальной программы.

К основным рискам относятся следующие:

недостаточное ресурсное обеспечение муниципальной программы. Сокращение финансирования мероприятий за счет бюджетных средств по сравнению с запланированными значениями;

неэффективное управление реализацией мероприятий муниципальной программы, неосвоение субсидии в обозначенные сроки.

Управление рисками и минимизация их негативных последствий  при реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе расширения числа возможных источников финансирования мероприятий, оптимизация издержек и повышение эффективности управления.

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Координатором работы по реализации муниципальной программы является Комитет. Контроль за выполнением Программы возлагается на заместителя Главы администрации района, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

# Комитет на основе информации соисполнителей, участников муниципальной программы вносит соответствующие изменения в муниципальную программу, отслеживает выполнение целевых показателей и мероприятий муниципальной программы.

# Комитет осуществляет:

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

координацию деятельности исполнителей муниципальной программы по реализации мероприятий;

обеспечение целевого использования средств, выделяемых на выполнение муниципальной программы;

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Финансирование муниципальной программы  в установленном порядке за счет средств бюджета Окуловского городского поселения осуществляет Администрация  Окуловского муниципального района.

Координацию реализации мероприятий муниципальной программы, подготовку информации и представление отчетов о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы, осуществляет Комитет.

«Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации по годам | Целевой показатель | Источник финансирова ния | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача 1. Организация освещения улиц Окуловского городского поселения в целях улучшения условий проживаний жителей |
| 11.1. | Реализация подпрограммы «Уличное освещение территории Окуловского городского поселения» | Комитет, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации (по согласованию) | 2019-2021 | 1.1.1 1.1.2 1.1.3 | Бюджет поселения | 10250 | 10500 | 10500 |
| 2 | Задача 2. Организация и содержание мест захоронения на территории поселения |
| 22.1 | Реализация подпрограммы «Организация и содержание мест захоронения на территории Окуловского городского поселения» | Комитет, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации (по согласованию) | 2019-2021 | 1.2.1 | Бюджет поселения | 800 | 800 | 800 |
| 3 | Задача 3. Строительство кладбища |
| 33.1 | Реализация подпрограммы «Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка» | Комитет, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации (по согласованию) | 2019-2021 | 1.3.1 | Бюджет поселения | 5500 | 0 | 0 |
| 4 | Задача 4. Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения |
| 44.1 | Реализация подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского поселения» | Комитет, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации (по согласованию) | 2019-2021 | 1.4.1 1.4.2 1.4.3 | Бюджет поселения | 4825,185 | 5040 | 5060 |

Подпрограммы муниципальной программы

«Уличное освещение территории Окуловского городского поселения»

муниципальной программы (далее - подпрограмма)

Паспорт подпрграммы

- Исполнитель подпрограммы: комитет, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации (далее - подрядные организации).

- Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

|  | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя (по годам) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1 Оплата за электроэнергию (уличное освещение) |
| 1.1 | Оплата за электроэнергию (уличное освещение), % | 70 | 70 | 70 |
| 2. | Задача 2 Техническое обслуживание сетей уличного освещения |
| 2.1 | Техническое обслуживание сетей уличного освещения, шт. | 1462 | 1467 | 1477 |
| 3. | Задача 3 Строительство сетей уличного освещения и установка дополнительных светильников |
| 3.1 | Строительство сетей уличного освещения и установка дополнительных светильников, шт. | 5 | 10 | 20 |

- Сроки реализации подпрограммы: 2019-2021 годы.

- Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по

годам реализации (тыс. рублей):

|  | Источник финансирования |
| --- | --- |
| Год | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджет поселения | Внебюджетные источники | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 |  |  |  | 10250 |  |  |
| 2020 |  |  |  | 10500 |  |  |
| 2021 |  |  |  | 10500 |  |  |
| всего |  |  |  | 31250 |  |  |

- Ожидаемые  конечные результаты реализации подпрограммы:

  - создание условий для комфортного проживания населения поселения;

  - улучшение освещенности дорог, улиц, дворовых территорий поселения и территорий учреждений образования, здравоохранения и культуры;

  - обеспечение надежности работы сетей уличного освещения;

  - сокращение аварийных ситуаций на сетях и затрат на их обслуживание;

  - экономия электроэнергии.

Мероприятия подпрограммы «Уличное освещение территории поселения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации по годам | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1. Оплата за электроэнергию (уличное освещение) |
| 1.1. | Оплата за электроэнергию (уличное освещение) | Комитет, подрядные организации | 2019-2021 годы | 1.1 | Бюджет поселения | 8000 | 8000 | 8000 |
| 2. | Задача 2. Техническое обслуживание сетей уличного освещения |
| 2.1. | Техническое обслуживание сетей уличного освещения | Комитет, подрядные организации | 2019-2021 годы | 2.1 | Бюджет поселения | 2000 | 2000 | 2000 |
| 3. | Задача 3. Строительство сетей уличного освещения и установка дополнительных светильников |
| 3.1. | Строительство сетей уличного освещения и установка дополнительных светильников | Комитет, подрядные организации | 2019-2021 годы | 3.1 | Бюджет поселения | 250 | 500 | 500 |

Подпрограмма муниципальной программы

«Организация и содержание мест захоронения на территории поселения»

муниципальной программы

Паспорт подпрограммы

- Исполнитель подпрограммы: комитет, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации (далее-подрядные организации)

- Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

|  | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя (по годам) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1 Благоустройство и содержание кладбищ |
| 1.1 | Организация и содержание мест захоронения на территории поселения, шт. | 4 | 5 | 5 |

- Сроки реализации подпрограммы: 2019-2021 годы

- Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по

годам реализации (тыс. рублей):

|  | Источник финансирования |
| --- | --- |
| Год | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджет поселения | Внебюджетные источники | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 | - | - |  | 800 |  |  |
| 2020 | - | - |  | 800 |  |  |
| 2021 | - | - |  | 800 |  |  |
| всего | - | - |  | 2400 |  |  |

- Ожидаемые  конечные результаты реализации подпрограммы: приведение территорий кладбищ в соответствие с санитарно-эпидемиологическими и экологическими нормами и требованиями

Мероприятия подпрограммы «Организация и содержание мест

захоронения на территории поселения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации по годам | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1. Благоустройство и содержание кладбищ |
| 1.1. | Благоустройство и содержание кладбищ | Комитет, подрядные организации | 2019-2021 годы | 1.1 | Бюджет поселения | 800 | 800 | 800 |

Подпрограмм муниципальной программы

«Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка»

муниципальной программы

Паспорт подпрограммы

- Исполнитель подпрограммы: комитет, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации (далее-подрядные организации)

- Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

|  | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя (по годам) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1 Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка |
| 1.1. | Строительство кладбища традиционного захоронения в г. Окуловка, ед. | 1 | - | - |

- Сроки реализации подпрограммы: 2019-2021 годы

- Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по

годам реализации (тыс. рублей):

|  | Источник финансирования |
| --- | --- |
| Год | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет поселения | Бюджет района | Внебюджетные источники | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 | - | - |  | 5500 |  |  |
| 2020 | - | - |  | 0 |  |  |
| 2021 | - | - |  | 0 |  |  |
| всего | - | - |  | 5500 |  |  |

- Ожидаемые  конечные результаты реализации подпрограммы: расширение мест захоронений

#### Мероприятия подпрограммы «Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации по годам | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1. Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка |
| 1.1. | Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка | Комитет, подрядные организации | 2019-2021 годы | 1.1 | Бюджет поселения | 5500 | 0 | 0 |

Подпрограмма муниципальной программы

«Прочие мероприятия по благоустройству на территории поселения» муниципальной программы

Паспорт подпрограммы

- Исполнитель подпрограммы: комитет, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятии и организации (далее-подрядные организации)

- Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

|  | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя (по годам) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задача 1. Поддержка местных инициатив граждан |
| 1.1. | Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проектов местных инициатив граждан, % | 50 | 50 | 50 |
| 2 | Задача 2. Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения |
| 2.1 | Проведение прочих мероприятий, шт. | 14 | 14 | 14 |
| 3. | Задача 3. Инициативное бюджетирование в Окуловском городском поселении |
| 3.1. | Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проекта «Народный бюджет», % | 50 | - | - |

- Сроки реализации подпрограммы: 2019-2021годы

- Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по

годам реализации (тыс. рублей):

|  | Источник финансирования |
| --- | --- |
| Год | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджет поселения | Внебюджетные источники | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 | - | - |  | 4825,185 |  |  |
| 2020 | - | - |  | 5040 |  |  |
| 2021 | - | - |  | 5060 |  |  |
| всего | - | - |  | 14925,185 |  |  |

- Ожидаемые  конечные результаты реализации подпрограммы: повышение уровня комфортности проживания населения на территории поселения

Мероприятия подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству на территории поселения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации по годам | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1. Поддержка местных инициатив граждан |
| 1.1. | Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальные программы развития территорий | Комитет, подрядные организации | 2019-2021 годы | 1.1 | Бюджет поселения | 60 | 60 | 60 |
| 1.1.1 | Приобретение и установка детского игрового комплекса на территории территориального общественного самоуправления «Наш дворик» по адресу: Новгородская область, г.Окуловка, ул. Стрельцова, д.7 | Комитет, подрядные организации | 2019-2021 годы | 1.1 | Бюджет поселения | 30 | 30 | 30 |
| 1.1.2 | Благоустройство территории и ремонт отмостки многоквартирного жилого дома территориального общественного самоуправления «Мы вместе» по адресу: Новгородская область, г.Окуловка, ул.Парфенова, д.4А | Комитет, подрядные организации | 2019-2021 годы | 1.1 | Бюджет поселения | 30 | 30 | 30 |
| 1.2 | Реализация проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальные программы развития территорий, за счет субсидий из областного бюджета | Комитет, подрядные организации | 2019-2021 годы | 1.1 | Бюджет областной | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Приобретение и установка детского игрового комплекса на территории территориального общественного самоуправления «Наш дворик» по адресу: Новгородская область, г.Окуловка, ул. Стрельцова, д.7 | Комитет, подрядные организации | 2019-2021 годы | 1.1 | Бюджет областной | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Благоустройство территории и ремонт отмостки многоквартирного жилого дома территориального общественного самоуправления «Мы вместе» по адресу: Новгородская область, г.Окуловка, ул.Парфенова, д.4А | Комитет, подрядные организации | 2019-2021 годы | 1.1 | Бюджет областной | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2. Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения |
| 2.1. | Проведение прочих мероприятий * | Комитет, подрядные организации | 2019-2021 годы | 2.1 | Бюджет поселения | 3765,185 | 4980 | 5000 |
| Задача 3. Инициативное бюджетирование в Окуловском городском поселении |
| 3.1 | Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проекта «Народный бюджет» | Комитет, подрядные организации | 2019-2021 годы | 3.1 | Бюджет поселения | 1000 | 0 | 0 |

* Перечень мероприятий утверждается  Администрацией Окуловского муниципального района