Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА

новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2019 № 719

г.Окуловка

Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих  на территории Окуловского городского поселения, из аварийного жилищного фонда  в 2019-2025 годах»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным   кодексом   Российской    Федерации,    Федеральным   законом   от

06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новгородской области от 28.03.2019 № 109 «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского района от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу  «Переселение граждан, проживающих  на территории Окуловского городского  поселения, из аварийного жилищного фонда  в 2019-2025 годах».

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Главы администрации

района, председатель комитета по

управлению муниципальным имуществом   Д.С. Цветков

лс

№0719-п

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 13.06.2019 № 719 |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Переселение граждан, проживающих  на территории Окуловского городского  поселения, из аварийного жилищного фонда  в 2019-2025 годах» (далее - муниципальная программа)

ПАСПОРТ

муниципальной программы

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности

Администрации Окуловского муниципального района (далее - Комитет)

2. Соисполнители муниципальной программы:

Отсутствуют

3. Участники муниципальной программы (при наличии):

Организации, заключившие муниципальные контракты (договоры) по результатам электронных торгов.

4. Подпрограммы муниципальной программы:

Отсутствуют.

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| N п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименова- ние и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в установленном порядке, для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания. |
| 1.1. | Задача. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
| 1.1.1. | Показатель 1. Количество расселяемой площади (кв.м.) | 624,60 | 2554,81 | 3108,20 | 1423,15 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Показатель 2. Количество приобретенных квартир (шт.) | 13 | 61 | 100 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Показатель 3. Количество переселяемых жителей (чел.) | 27 | 133 | 234 | 98 | 0 | 0 | 0 |

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2019– 2025 годы.

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |
| --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 | 93618,89583 | 3614,28683 |  |  |  | 97233,18266 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 93618,89583 | 3614,28683 |  |  |  | 97233,18266 |

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (24 многоквартирных жилых дома), расположенного на территории Окуловского городского поселения, и предоставление 232 жилых помещений 492 гражданам.

I. Характеристика текущего состояния в сфере  реализации муниципальной программы, приоритеты и цели

На 1 января 2017 года на территории Окуловского городского поселения Администрацией Окуловского муниципального района аварийными, подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации признано 24 многоквартирных дома, общей площадью 7710,76 кв.м.  в которых проживает 492 человека. Проживание граждан в аварийном жилищном фонде ведет к риску для жизни и здоровья, ухудшает условия проживания.

Решение проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда сдерживается ввиду ограниченности бюджетных средств органов местно самоуправления Новгородской области на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. В свою очередь граждане, проживающие в аварийном жилищном фонде, в подавляющем большинстве не в состоянии приобрести жилые помещения, отвечающие предъявленным к ним требованиям.

Муниципальная программа направлена на обеспечение выполнения обязательств Администрации Окуловского муниципального района за счет бюджета Окуловского городского поселения по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям. Такие дома представляют угрозу для жизни граждан, а также ухудшают внешний облик Окуловского городского поселения, сдерживают развитие городской инфраструктуры, понижают инвестиционную привлекательность города.

Муниципальная программа предусматривает решение проблемы с учетом возможностей долевого финансирования Фонда, а также средств областного бюджета.

Основной целью муниципальной программы является поэтапная ликвидация аварийного жилищного фонда и переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, включенных в адресный перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в отношении которых планируется переселение граждан в 2019-2025 годах (далее - адресный перечень) (приложение к муниципальной программе). Достижение указанной цели будет осуществляться путем реализации обязательств перед гражданами, проживающими в аварийных домах, включенных в адресный перечень.

Переселение граждан из домов, включенных в адресный перечень, осуществляется путем заключения муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений у застройщика в соответствии с требованиями жилищного законодательства Российской Федерации и путем предоставления собственникам помещений возмещения за изымаемое жилое помещение, принадлежащих им жилых помещений в аварийном жилищном фонде, размер которого определяется в соответствии со статьёй 32 ЖК РФ.

Жилые помещения, предоставляемые гражданам, проживающим в аварийных домах, должны соответствовать требованиям к строящимся или приобретаемым жилым помещениям, равнозначны по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям.

Предоставление гражданину, являющемуся нанимателем жилого помещения, другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма в связи с переселением из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии со статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Переселение граждан, являющихся собственниками жилых помещений в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, осуществляется в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Ресурсы для решения проблем переселения граждан из аварийного жилищного фонда формируются за счет средств  Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства, а также долевого финансирования за счет средств областного бюджета.

Показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей пощади жилого помещения устанавливается в соответствии с приказом Минстроя России для расчета социальных выплат для всех категорий  граждан.

Юридические вопросы переселения граждан из аварийного жилищного фонда решаются в рамках жилищного законодательства Российской Федерации.

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических

и прочих рисков реализации муниципальной программы

При реализации муниципальной программы для достижения поставленной в ней цели необходимо учитывать возможные внешние, внутренние, финансово-экономические и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной программы.

Внешние риски муниципальной программы обусловлены изменениями федерального и (или) регионального законодательства. Механизмы минимизации внешних рисков - оперативное реагирование на изменения в федеральном и областном законодательстве в части своевременного принятия муниципальных нормативно-правовых актов.

Внутренние риски муниципальной программы обусловлены несвоевременным или некачественным выполнением исполнителями договорных обязательств, а также риском неисполнения условий контракта.  Также внутренними рисками муниципальной программы может являться невозможность своевременного приобретения жилых помещений для муниципальных нужд с целью переселения граждан из аварийных многоквартирных домов по причине отсутствия жилых помещений с требуемыми характеристиками на первичном, вторичном рынке жилья в Окуловском городском поселении.  Механизм минимизации внутренних рисков - своевременное и качественное составление документации при размещении муниципальных заказов.

Финансово-экономические риски связаны с возможностью возникновения бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем финансирования. Реализация данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий, увеличение сроков переселения граждан, проживающих в аварийных домах. Данные риски можно оценить как умеренные. В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления такими рисками.

Все риски завышения стоимости переселения граждан из аварийного жилищного фонда, затраты на оплату предоставляемой площади жилых помещений, превышающей площадь аварийного жилищного фонда, дополнительные издержки содержания не полностью расселенных аварийных многоквартирных домов из-за увеличения доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирном доме и задержек переезда части граждан несет Администрация Окуловского муниципального района за счет бюджета Окуловского городского поселения. Администрация также вправе привлекать внебюджетные источники финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Координатором работы по реализации муниципальной программы является Комитет. Контроль за выполнением Программы возлагается на первого заместителя Главы Администрации Окуловского муниципального района.

# Комитет вносит необходимые изменения в муниципальную программу, отслеживает выполнение целевых показателей и мероприятий муниципальной программы.

Администрация Окуловского муниципального района осуществляет:

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

координацию деятельности исполнителей муниципальной программы по реализации мероприятий;

обеспечение целевого использования средств, выделяемых на выполнение муниципальной программы;

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

предоставление отчетности по реализации муниципальной программы.

Координацию реализации мероприятий муниципальной программы, подготовку информации и представление отчетов о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы осуществляет Комитет.

«Мероприятия муниципальной программы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации по годам | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источ-ник финан-сирова-ния | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
| 1.1 | Приобретение жилых помещений у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию, на территории Окуловского городского поселения | Комитет | 2019-2025 | 1.1.1.-1.1.2 | Средства Фонда; Областной бюд-жет | 93618,89583; 3614,28683 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Предоставление жилых помещений на территории Окуловского городского поселения жителям, чьи дома признаны аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2017 года. | Комитет | 2019-2025 | 1.1.3 | Бюд-жет город-ского поселения |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №1

К муниципальной программе

«Переселение граждан,

проживающих  на территории

Окуловского городского  поселения,

из аварийного жилищного фонда

в 2019-2025 годах»

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, находящихся на территории Окуловского городского поселения, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в отношении которых планируется переселение граждан в 2019-2025 годах

| № | Адрес многоквартирного дома | Год ввода МКД в эксплуатацию | Дата признания МКД аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 01 сентября 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год | дата | площадь кв.м. | кол-во человек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | г. Окуловка, ул. Ленинградская, д. 36 | 1971 | 15.04.2013 | 220,2 | 21 |
| 2 | г. Окуловка, ул. Рылеева, д. 2 | 1952 | 30.12.2016 | 329,1 | 31 |
| 3 | г. Окуловка, ул. 2-я Красноармейская, д. 39 | 1961 | 30.12.2016 | 101,8 | 9 |
| 4 | г. Окуловка, ул. Володарского, д. 27 | 1917 | 30.12.2016 | 250,0 | 17 |
| 5 | г. Окуловка, ул. Заводская, д. 1 | 1962 | 15.04.2013 | 631,06 | 27 |
| 6 | г. Окуловка, ул. Зорге, д. 30 | 1962 | 13.11.2012 | 439,0 | 22 |
| 7 | г. Окуловка, ул. Калинина, д. 7 | 1949 | 30.12.2016 | 509,8 | 53 |
| 8 | г. Окуловка, ул. Коммунаров, д. 18 | 1960 | 30.12.2016 | 197,3 | 18 |
| 9 | г. Окуловка, ул. Коммунаров, д. 27 | 1917 | 30.12.2016 | 224,0 | 5 |
| 10 | г. Окуловка, ул. Коммунаров, д. 31 | 1917 | 30.12.2016 | 214,7 | 10 |
| 11 | г. Окуловка, ул. Ленина, д. 20 | 1917 | 30.12.2016 | 178,0 | 8 |
| 12 | г. Окуловка, ул. Ленина, д. 28 | 1953 | 30.12.2016 | 219,8 | 11 |
| 13 | г. Окуловка, ул. Ленина, д 37 | 1962 | 30.12.2016 | 229,9 | 13 |
| 14 | г. Окуловка, ул. Миклухо-Маклая, д. 32 | 1975 | 30.12.2016 | 344,3 | 26 |
| 15 | г. Окуловка, ул. Миклухо-Маклая, д. 40 | 1917 | 23.11.2012 | 269,33 | 17 |
| 16 | г. Окуловка, ул. Николая Николаева, д. 1 | 1917 | 30.12.2016 | 137,1 | 9 |
| 17 | г. Окуловка, ул. Советская, д. 17 | 1922 | 30.12.2016 | 211,1 | 13 |
| 18 | г. Окуловка, ул. Советская, д. 24 | 1922 | 30.12.2016 | 234,3 | 20 |
| 19 | г. Окуловка, ул. Советская, д. 26 | 1922 | 30.12.2016 | 210,5 | 18 |
| 20 | г. Окуловка, ул. Советская, д. 30 | 1935 | 30.12.2016 | 967,29 | 62 |
| 21 | г. Окуловка, ул. Стрельцова, д. 2 | 1933 | 30.12.2016 | 320,85 | 15 |
| 22 | г. Окуловка, ул. Стрельцова, д. 10 | 1930 | 20.11.2013 | 368,53 | 17 |
| 23 | г. Окуловка, ул. Театральная, д. 5 | 1927 | 30.12.2016 | 670,0 | 36 |
| 24 | г. Окуловка, ул. Фрунзе, д. 16 | 1938 | 31.08.2016 | 232,8 | 14 |