Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА

новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2022 № 2303

г.Окуловка

О внесении изменения в муниципальную программу «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района на 2019 – 2024 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Окуловского муниципального района от 28.12.2020 № 26 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»,  от 22.12.2021 №92 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 26.01.2022 №102, от 17.02.2022 №108, от 17.03.2022 №112, от 26.05.2022 №126, от 28.07.2022 №139, от 22.09.2022 №145),  Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации, оценки эффективности, утвержденным постановлением  Администрация Окуловского муниципального района от 21 марта 2017 № 349 (в редакции постановления Администрации Окуловского муниципального района от 14.07.2022 №1311), Администрация Окуловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в Муниципальную  программу «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 24.10.2019 № 1412 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 23.12.2019 №1812, от 21.04.2020 №465, от 22.07.2020 №861, от 24.07.2020 №872, от 26.01.2021 №44, от 26.02.2021 №204, от 12.04.2021 №504, от 03.06.2021 №799, от 09.09.2021 №1537, от 29.12.2021 №2180, от 19.01.2022 №36) (далее муниципальная программа) следующее изменение:

  - Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы» в редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реали-зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. Обеспечение своевременного содержания автомобильных дорог |
| 21. | Содержание автомобильных дорог | Комитет | 2019-2024 гг. | 1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района | 3 102,300 | 4 556,000 | 2 506,000 | 4 010,000 | 4 890,170 | 5 000,270 |
| 21.1 | Расчистка автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района | Комитет | 2019-2024 | 1.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района | 1 302,442 | 2 300,000 | 2 391,000 | 2 814,912 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 1.2 | Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района | Комитет | 2019-2024 гг. | 1.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района | 1 299,858 | 1 706,000 |  | 995,088 | 1 690,170 | 1 800,270 |
| 1.3 | Составление сметной документации | Комитет | 2019-2024 гг. | 1.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  | 50,000 | 15,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 1.4 | Проверка достоверности сметной документации сметной стоимости | Комитет | 2019-2024 гг. | 1.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района | 100,00 | 100,00 | 100,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| .1.5 | Паспортизация автомобильных дорог | Комитет, КУМИ | 2019-2024 гг. | 1.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района | 100,00 | 100,00 |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 11.6 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории Окуловского муниципального района Новгородской области | Комитет | 2019 | 1.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района | 300,00 |  |  |  |  |  |
| 11.7 | Ремонтные работы по полосе отвода, земляному полотну, дорожным одеждам, искусственным и защитным дорожным сооружениям | Комитет | 2019-2024 | 1.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  | 300,000 |  |  |  |  |
| 2. Ремонт автомобильных дорог |  |
| 3 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района | Комитет | 2019-2024 гг. | 2.1 | Бюджет Окуловского муниципального района | 5 933,224 | 1 958,700 | 3 622,600 | 1289,030 | 419,030 | 419,030 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 3 919,00 | 4 026,000 | 7 277,8 | 5 653,000 | 3 769,000 | 3 769,000 |
| 22.1 | Ремонт межпоселенческих автомобильных дорог Окуловского района | Комитет | 2019-2024 гг. | 2.1 | Бюджет Окуловского муниципального района | 5 933,224 | 1 702,81402 | 3 047,18671 | 991,430 | 419,030 | 419,030 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 3 919,00 | 925,44459 | 2 497,81585 | 2 667,01626 | 3 769,000 | 3 769,000 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  | 140,44296 |  |  |
| 2.1.1. | от д. В.Остров до д.Данилово | Комитет | 2020 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  | 659,43782 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 925,44459 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | а/д «д. В.Остров – д. Данилово» - д. Шешка | Комитет | 2020 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  | 702,28013 |  |  |  |  |
| 2.1.3. | ремонт участка а/д Боровенка-В.Остров до д. М.Гусины | Комитет | 2020 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  | 341,09607 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | от трассы Угловка-Окуловка до д.Иногоща | Комитет | 2021 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  | 107,24715 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 497,98285 |  |  |  |
| 2.1.5 | трасса Боровенка – В.Остров – д. М.Гусины | Комитет | 2021 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  | 105,25437 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 1 999,833 |  |  |  |
| 2.1.6.6 | от д. Данилово – д.Верховик до д. Полежалово | Комитет | 2021 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  | 939,62097 |  |  |  |
| 2.1.7.7 | Кулотино-Верешино, Кулотино-Старое, Озерки-Раменье | Комитет | 2021 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  | 870,48224 |  |  |  |
| 2.1.8.8 | от дороги Окуловка-Кулотино до дер. Дручно | Комитет | 2021 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  | 1 024,58198 |  |  |  |
| 2.1.9.9 | от д.Данилово до д. Верховик | Комитет | 2022 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  | 991,430 |  |  |
| 2.1.10 | от с. Березовик до д. Березовик | Комитет | 2022 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  | 52,56408 |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 998,705 |  |  |
| 2.1.11 | участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от ж/д станции Торбино до границы Окуловского района | Комитет | 2022 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  | 38,231 |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 726,387 |  |  |
| 2.1.12 | участка автомобильной дороги общего пользования местного значения п. Сосновый – д. Нездрино | Комитет | 2022 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  | 31,653 |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 601,396 |  |  |
| 2.1.13 | Сооружение 1019001/1 | Комитет | 2022 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  | 17,99488 |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 340,52826 |  |  |
| 2.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения «Дорога к дому»: | Комитет | 2019-2024 гг. | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  | 255,88598 | 560,71329 | 157,15704 |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 3 100,55541 | 3 551,18415 | 2 985,98374 |  |  |
| 2.2.1 | от трассы «Крестцы-Окуловка-Боровичи» до д. Владычно в Окуловском муниципальном районе | Комитет | 2020 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  | 139,04779 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 880,62973 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | от ж/д станции Торбино до д. Узи Окуловского муниципального района | Комитет | 2020 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  | 116,83819 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 2 219,92568 |  |  |  |  |
| 2.2.3 | от д. Пузырёво до д. Варгусово | Комитет | 2021 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  | 132,38851 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 2 515,38159 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  | 373,80885 |  |  |  |
| 2.2.4 | от д. Новая Давыдовщина до д. Выдрино | Комитет | 2021 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  | 54,51593 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 1 035,80256 |  |  |  |
| 2.2.5 | От д. Рашутино до д. Вялка | Комитет | 2022 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  | 157,15704 |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 2 985,98374 |  |  |
| 2.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Окуловском муниципальном районе по НПА: | Комитет | 2021-2024 | 2.1.1 | Областной бюджет |  |  | 1 228,800 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  | 14,700 |  |  |  |
| 2.3.1 | от д. Кренично до границы Окуловского муниципального района от км 0+852 до км 1+715,6 | Комитет | 2021 | 2.1.1 | Областной бюджет |  |  | 1 228,800 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  | 14,700 |  |  |  |
| .3 | Контроль качества | Комитет | 2019-2024 гг. | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 3. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения |  |
| 33.1 | Аварийно-восстановительные работы на автомобильных дорогах общего пользования от трассы «Окуловка – Угловка» до д. Горушка, от д. Пузырево до д. Варгусово, от а/дороги Окуловка – Кулотино – Топорок до деревни Дручно, от д. Завод до д. Стари, от д. Куракино до д. Озерки, от д. Ярусовоо – д. Заречная, от д. Озерки до д. Раменье в Окуловском районе Новгородской области | Комитет | 2019 | 2.2.1 | Бюджет Окуловского муниципального района | 14,676 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1 451,900 |  |  |  |  |  |

»

- Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный        вестник

Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Главы

администрации района   В.Н. Алексеев