проект

Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА
новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


г. Окуловка 


О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения на 2018-2024 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 26.12.2018 № 137 «О бюджете Окуловского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения Совета депутатов Окуловского городского поселения от 07.03.2019 № 140, от 28.03.2019 № 144, от 26.06.2019 № 156, от 07.08.2019 № 159), Порядком принятий решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 27.10.2017 № 1639 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 30.01.2018 № 104, от 15.03.2018 №  308, от 24.01.2019 № 52, от 01.04.2019 № 360, от 01.07.2019    № 835, от 30.08.2019 № 1135)	 (далее – Программа) изменения:
1.1. Изложить пункт 5 паспорта Программы в следующей редакции:
«5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:
	№ п/п
	Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя
	Значение целевого показателя по годам

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Цель. Содействие повышению уровня благоустроенности территории городского поселения

	1.
	Задача 1. Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов

	1.1
	Количество благоустроенных дворовых  территорий многоквартирных домов (ед.)
	1
	2
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Задача 2. Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения в части благоустройства общественных территорий

	2.1
	Количество благоустроенных общественных территорий (ед.)
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Задача 3. Развитие территорий Окуловского городского поселения

	3.1
	Количество заключенных соглашений по  благоустройству своих территорий между гражданами жилых домов, руководителями организаций и Администрацией Окуловского муниципального района в состав которых входят населенные пункты с численностью населения более 1 тыс. человек, (ед.)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	3.2
	Количество утвержденных дизайн-проектов благоустройства дворовой территории многоквартирных домов (ед.)
	1
	2
	0[footnoteRef:1] [1:  Количество утвержденных дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий уточняется при подаче заявок от граждан Окуловского городского поселения] 

	01
	01
	0
	0

	3.3
	Количество утвержденных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий (ед.)
	4
	2
	0[footnoteRef:2] [2:  Количество утвержденных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий уточняется при заключении соглашения с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области  о предоставлении субсидий из областного бюджета.] 

	02
	02
	0
	0

	3.4
	Значение индекса качества городской среды (%)
	N
	N+2
	N+5
	N+10
	N+15
	N+20
	N+30

	3.5
	Количество зон общественного Wi-Fi, установленных в рамках выполнения мероприятий по цифровизации городского хозяйства (ед.)
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-

	3.6
	Внедрение функции видеоаналитики, установленной в рамках выполнения мероприятий по цифровизации городского хозяйства (ед.)
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-

	3.7
	Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий с энергосберегающим освещением, установленным в рамках выполнения мероприятий по цифровизации городского хозяйства (ед.)
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-

	4.
	Задача 4. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию проектов благоустройства Окуловского городского поселения

	4.1
	Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием заинтересованных граждан  (%).
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4.2
	Доля проектов благоустройства территорий общего пользования, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных  организаций (%.)
	10
	15
	20
	25
	30
	30
	30

	5
	Задача 5. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

	5.1
	Количество благоустроенных дворовых  территорий многоквартирных домов (ед.)
	-
	2[footnoteRef:3] [3:  Значение целевого показателя по годам представлено с нарастающим итогом.] 

	33
	43
	53
	5
	5

	5.2
	Количество благоустроенных общественных территорий (ед.)
	-
	1
	23
	33
	43
	4
	4


»

1.2. Изложить пункт 7 паспорта Программы в следующей редакции: 
«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом по годам реализации (тыс. рублей):
	Источник финансирования

	Год
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Бюджет района
	Бюджет Окуловского городского поселения (далее – бюджет поселения)
	Внебюджетные источники
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2018
	1 588,65601
	910,60299
	-
	624,815
	184,8874
	3 308,9614

	2019
	2 991,06037
	92,50663
	-
	770,89175
	180,8766
	4 035,3356

	2020
	-
	-
	-
	747,00
	-
	747,00

	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	[bookmark: _GoBack]-

	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2024
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	всего
	4 579,71638
	1 003,10962
	-
	2 142,70675
	365,764
	8 091,297


»
1.3. Дополнить первый абзац пункта 8 паспорта Программы словами «реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства – 100%».
1.4. Изложить раздел IV «Мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной программы» в следующей редакции:



















5

3


«IV. Мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной программы:

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Исполни-тель мероприя-тия
	Срок реализации
	Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы)
	Источник финансирования
	Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

	
	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Задача 1. Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов

	1.1.
	Благоустройство дворовых  территорий многоквартирных домов
	
	2018 год
	1.1
	Федеральный бюджет
	867,86613
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	497,45287
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	341,329
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	184,8874
	
	
	
	
	
	

	2.
	Задача 2. Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения в части благоустройства общественных территорий

	2.1
	Благоустройство  общественных территорий
	
	2018 год
	2.1
	Федеральный бюджет
	720,78988
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	413,15012
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	283,486
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	
	
	
	
	
	

	3.
	Задача 3. Развитие территорий  Окуловского городского поселения

	3.1
	Заключение соглашений по  благоустройству своих территорий между жителями жилых домов, руководителями организаций и Администрацией Окуловского муниципального района
	
	2018-2024 годы
	3.1
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры
	
	2018-2024 годы
	3.2,3.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Проведение мероприятий по цифровизации городского хозяйства, в том числе: обустройство зон общественного Wi-Fi, внедрение функции видеоаналитики, энергосберегающего освещения
	
	2019-2024 годы
	3.5, 3.6, 3.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Задача 4. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию проектов благоустройства  Окуловского городского поселения

	4.1.
	Проведение мероприятий по вовлечению населения (в том числе с использованием цифровых технологий) в реализацию проектов благоустройства Окуловского городского поселения
	
	2018-2024 годы
	3.1, 4.1,4.2
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Задача 5. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

	5.1.
	Благоустройство дворовых  территорий многоквартирных домов
	
	2019-2024 годы
	5.1
	Федеральный бюджет
	
	1263,24226
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	
	39,06918
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	
	325,57796
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	180,8766
	
	
	
	
	

	5.2.
	Благоустройство  общественных территорий
	
	2019-2024 годы
	5.2
	Федеральный бюджет
	
	1727,81811
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	
	53,43745
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Бюджет поселения
	
	445,31379
	747,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	0,0
	
	
	
	
	

	Итого по муниципальной программе
	
	3 308,9614
	4 035,33535
	747,00
	
	
	
	



	1.5. Изложить приложение № 1 к муниципальной программе в прилагаемой редакции
	2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Проект подготовил и завизировал:


Заместитель Главы 
администрации района               		                                     В.Н. Алексеев

Лист согласования прилагается


























Приложение № 1
к муниципальной программе 
 «Формирование современной городской 
среды на территории Окуловского городского 
поселения на 2018-2024 годы»


Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Окуловского городского поселения,
 которые подлежат благоустройству в 2018-2024 годах

	№ п/п
	Адрес дворовой территории

	2018 год

	1
	Новгородская область, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, 
ул. Стрельцова, д. 9 (асфальтирование дворовой территории 1 937 кв. м с установкой бортового камня, установка 6 скамеек, установка 6 урн)

	2019 год

	1
	Новгородская область, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, 
ул. Уральская, д. 25-д. 27 (асфальтирование дворовой территории 946,9 кв. м с установкой бортового камня, валка деревьев и кустарников)

	2
	Новгородская область, Окуловское городское поселение, г. Окуловка,
ул. Парфенова, д. 14 (асфальтирование дворовой территории 266 кв. м., установка 2 скамеек, установка 2 урн, устройство лестницы, лотков для отвода воды)

	2021-2024 годы

	1
	Новгородская область, Окуловское городское поселение, ул. Калинина, д. 1 (детская площадка)

	2
	Новгородская область, Окуловское городское поселение, ул. Кирова, д. 10 (асфальтирование)



_________________________














ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления Администрации муниципального района 
от ___________ № _____ 
О внесении изменений в муниципальную программу  «Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения на 2018-2024 годы»
	Дата поступления на согласование, подпись
	Наименование должности, инициалы и фамилия руководителя, с которым согласуется проект документа
	Дата и номер документа, подтверждающего согласование, или дата согласования, подпись

	
	Заместитель Главы
администрации района по экономическому развитию, председатель комитета финансов
Т.В.Васильева
	

	
	Управляющий делами 
М.Я.Исаева
	

	
	Начальник правового управления
Е.А.Шоломова
	


	
	Председатель экономического комитета 
Е.В.Соколова
	

	
	Контрольно-счетная комиссия
	



УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ
постановленияот ___________ № ______

О внесении изменений в муниципальную программу  «Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения на 2018-2024 годы»
	№ п/п
	Наименование адресата (должностное лицо, структурное подразделение, орган исполнительной власти области и др.)
	Количество экземпляров

	1.
	Управление делами
	2

	2.
	Комитет ЖКХ и дорожной деятельности 
	2

	3.
	Комитет финансов
	1

	4.
	Консультант плюс
	эл. вид

	5.
	Регистр
	эл. вид

	6.
	Бюллетень
	эл. вид

	7.
	Сайт
	эл. вид

	Итого
	5



Ведущий специалист отдела благоустройства 
и городского хозяйства
Комитета ЖКХ и дорожной деятельности 
Администрации муниципального района		                           Ж.С. Петрова



